Umowa o roboty remontowe
 
Zawarta w  Przemyślu  w dniu DD.MM.2024 r. między:
Związkiem Ukraińców w Polsce z siedzibą: 03-614 Warszawa, ul. Kościeliska 7, Oddział w Przemyślu, ul. T. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050032 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W-wie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającym numer NIP 524-10-15-276, reprezentowanym przez: Igora Horków – Przewodniczącego Zarządu Oddziału,
zwanym dalej Inwestorem,
a
................................, reprezentowaną przez: ........................................., zwanego dalej Wykonawcą.
Prace są wykonywane w ramach projektu “Remont i ocieplenie elewacji wraz z wyburzeniem stróżówki budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Ojca Krystyna Szykowskiego 1 w Przemyślu" realizowanego przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu we współpracy z Polską Akcją Humanitarną.
§ 1
1. Inwestor zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie z dostarczonym przez Inwestora dokumentacją projektową i przedmiarem robót, ustaleniami między stronami oraz sztuką budowlaną usługi remontu i ocieplenia elewacji wraz z wyburzeniem stróżówki budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Ojca Krystyna Szykowskiego 1 w Przemyślu zgodnie z przedstawionym w ofercie zakresem, dalej “Przedmiot Umowy”
2. Wykonawca zapewnia materiały niezbędne do wykonania zadania przewidzianego w pkt. 1 uwzględniając posiadany przez inwestora materiał.
3. Wykonawca do wykonania zadania przewidzianego w pkt. 1 wykorzystywać będzie własne urządzenia oraz narzędzia. 
§ 2
1. Przewidywany termin rozpoczęcia prac przewidzianych w § 1 strony ustalają na DD.MM.2024 roku, a termin zakończenia prac na dzień DD.MM.2024 roku. 
2. Strony ustalają, że w chwili podpisania umowy Inwestor przekazał Wykonawcy nieruchomość, w której odbywać się mają prace przewidziane w § 1.
3. Ustalone umową terminy mogą ulec wydłużeniu:
· z powodu prac dodatkowych przeprowadzonych na pisemne żądanie Inwestora,
· na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie Inwestora pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót.


§ 3
1. Odbiór końcowy robót nastąpi w formie protokołu w terminie 7 dni od otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o zakończeniu robót.
2.  W razie stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, zostaną one zaznaczone w protokole wraz z terminem ich usunięcia przez Wykonawcę.
§ 4
Zlecenie robót dodatkowych odbywać się będzie w formie aneksu do umowy, w którym strony określą termin ich ukończenia. Jeżeli aneks przewidujący roboty dodatkowe nie będzie określał terminu ich ukończenia, Wykonawcę obowiązywać będzie termin ustalony w § 2 umowy.
§ 5
W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1 umowy, Inwestor zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy energię elektryczną, wodę oraz dostęp do sanitariatów, a także  zapewnić nadzór inwestorski.
 § 6
Gwarancja - Wykonawca odpowiada za jakość wykonanych robót i udziela gwarancji na okres XX miesięcy/dni licząc od chwili odbioru prac. W tym okresie zobowiązany jest na wezwanie Inwestora na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki na obiekcie będące rezultatem złej jakości przeprowadzonych robót.
 § 7
1. Za wykonanie pracy, o którym mowa w § 1 umowy, Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości XX,XX zł brutto (słownie: XX złotych i XX groszy).
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w następujący sposób:
- Płatność I - przedpłata za zamówione materiały w kwocie XX,XX zł płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury [kwota wynosić będzie 25%-30% całkowitej kwoty zamówienia]
- Płatność II - zapłata za wykonanie całości prac przewidzianych w § 1 umowy 
w kwocie XX,XX zł.

§ 8
1. W przypadku niewywiązania się z umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 % wartości umowy.
2. Jeśli Inwestor na skutek zwłoki Wykonawcy dozna szkody przekraczającej wartość kary umownej, ma prawo domagać się od Wykonawcy pokrycia pełnej szkody. 
§ 9
Wykonawca:
·  zobowiązuje się do informowania na bieżąco o postępach w wykonywaniu prac.

·  zobowiązuje się do zapewnienia  przestrzegania kodeksu postępowania ZUwP przez wszystkich swoich pracowników oraz inne podmioty (współpracownicy, kontrahenci, konsultanci, dostawcy).

· zobowiązuje się nie uczestniczyć w żadnej formie niegodziwego traktowania w celach seksualnych, molestowania seksualnego, wykorzystywania seksualnego, znęcania się nad dziećmi, współczesnych formach niewolnictwa ani handlu ludźmi.

· zobowiązuje się nie  uczestniczyć w żadnej formie przekupstwa, nadużyć, przemocy, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, ani żadnej innej formie korupcji podczas realizacji działań.

· może  podlegać kontroli ze strony Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Związku Ukraińców w Polsce dotyczącej weryfikacji ryzyka finansowania terroryzmu, oraz sankcji w odniesieniu do projektu „Remont i ocieplenie elewacji wraz z wyburzeniem stróżówki budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Ojca Krystyna Szykowskiego 1 w Przemyślu ".
§ 10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 § 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego. 
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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